Kế Hoạch Task Hệ Thống Điểm Danh Nhận Diện Gương Mặt

Dự án: Face Attendance System | Frontend + Backend + Conv-FaceNet + Supabase

# 1. Mục Tiêu Tài Liệu

Tài liệu này dùng để chia việc cho team khi phát triển hệ thống điểm danh bằng nhận diện gương mặt. Nó tập trung vào việc biến giao diện demo hiện tại thành một sản phẩm có backend, database, model AI và quy trình vận hành rõ ràng.

# 2. Kiến Trúc Tổng Quan

Frontend React/Vite: Kiosk check-in và Admin Portal.

Backend FastAPI: xử lý nghiệp vụ điểm danh, API, phân quyền và kết nối Supabase.

Face service Conv-FaceNet: phát hiện khuôn mặt, tạo embedding, verify và nhận diện.

Supabase PostgreSQL: lưu nhân viên, face profiles, ca làm, lịch sử điểm danh, thiết bị và audit log.

Supabase Storage: lưu ảnh đăng ký, ảnh bằng chứng và ảnh cảnh báo spoofing.

# 3. Ưu Tiên Triển Khai

Kết nối backend với Supabase bằng biến môi trường an toàn.

Tạo API employees và thay data demo trên frontend bằng data thật.

Tạo API đăng ký khuôn mặt và lưu embedding vào face_profiles.

Tạo API check-in/check-out bằng ảnh từ kiosk.

Hoàn thiện auth, phân quyền, báo cáo và audit log.

# 4. Backlog Theo Nhóm Việc

| Muc | Task | Nguoi phu trach | Uu tien | Dau ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB-01 | Kiểm tra lại schema Supabase và migration reset public schema | Backend dev | P0 | Database chỉ còn bảng mới |
| DB-02 | Tạo RLS policies cho từng bảng theo vai trò | Backend/Lead | P1 | Policy doc và SQL migration |
| DB-03 | Tạo Storage buckets cho face images và evidence images | Backend dev | P1 | Buckets + naming convention |
| BE-01 | Kết nối FastAPI với Supabase | Backend dev | P0 | Supabase client service |
| BE-02 | API danh sách/thêm/sửa/xóa nhân viên | Backend dev | P0 | CRUD employees |
| BE-03 | API đăng ký khuôn mặt và lưu embedding | Backend + AI dev | P0 | face_profiles có dữ liệu |
| BE-04 | API check-in/check-out | Backend + AI dev | P0 | attendance_records duoc ghi |
| AI-01 | Kiểm tra Conv-FaceNet chạy qua backend | AI dev | P0 | Endpoint verify/embedding ổn định |
| AI-02 | Xác định ngưỡng match_distance | AI dev | P1 | Threshold đề xuất |
| AI-03 | Xử lý no face, multiple faces, low confidence | AI dev | P1 | Error codes rõ ràng |
| FE-01 | Frontend đọc employees từ API thật | Frontend dev | P0 | Danh sách nhân viên data live |
| FE-02 | Form thêm/sửa nhân viên | Frontend dev | P1 | Admin CRUD UI |
| FE-03 | Luồng đăng ký khuôn mặt | Frontend + AI dev | P1 | Upload/camera capture |
| FE-04 | Kiosk gửi ảnh lên backend để check-in | Frontend dev | P0 | Check-in thật |
| AUTH-01 | Đăng nhập admin và role | Backend/Lead | P1 | Owner, HR Admin, Manager, Viewer |
| OPS-01 | Tạo .env.example và hướng dẫn chạy local | Backend dev | P0 | Dev onboarding |
| OPS-02 | Docker hóa frontend/backend | DevOps | P2 | docker-compose hoạt động |
| QA-01 | Test check-in đúng người/sai người/người lạ | QA + AI dev | P1 | Test report |

# 5. Phân Vai Đề Xuất

| Muc | Task | Nguoi phu trach | Uu tien | Dau ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Role | Frontend dev | UI React, kết nối API, flow kiosk/admin | P0 | Màn hình dùng data thật |
| Role | Backend dev | FastAPI, Supabase, business logic, migration | P0 | API và database ổn định |
| Role | AI dev | Conv-FaceNet, embedding, threshold, lỗi nhận diện | P0 | Nhận diện chạy được qua API |
| Role | QA | Test nghiệp vụ, test nhận diện, test phân quyền | P1 | Checklist và bug report |
| Role | Lead/DevOps | Repo, deploy, secrets, backup, code review | P1 | Môi trường dev/prod rõ ràng |

# 6. Definition of Done

Frontend không còn dùng data demo cho module đã hoàn thành.

Mọi thay đổi database có file migration trong database/supabase.

Backend không để service_role key trong frontend hoặc GitHub.

API có response lỗi rõ ràng cho các trường hợp không thấy mặt, nhiều mặt, sai ngưỡng.

Lượt điểm danh hợp lệ được ghi vào attendance_records và có audit log khi sửa tay.

Build frontend và backend smoke test chạy qua trước khi merge.

# 7. Bước Làm Ngay Tiếp Theo

Tạo file backend/.env.example với SUPABASE_URL và SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY placeholder.

Viết Supabase service trong backend.

Tao API GET /employees.

Đổi frontend Admin/Nhân viên sang gọi GET /employees.

Test live data với 4 nhân viên mẫu trong Supabase.